СТРУКТУРА
описания квалификации

| - Наименование квалификации | Руководитель отдела комплектации строительной организации (6 уровень квалификации) |
| --- | --- |
| - Номер квалификации |  |
| - Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| - Область профессиональной деятельности: | 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
| - Вид профессиональной деятельности: | Обеспечение производственной деятельности строительной организации строительными материалами, изделиями, конструкциями и оборудованием |
| - Реквизиты протокола Совета об одобрении квалификации: | Протокол заседания СПК в строительстве №_____ от _____________ г. |
| - Реквизиты приказа Национального агентства об утверждении квалификации: |  |
| - Основание разработки квалификации: |  |

| Вид документа | Полное наименование и реквизиты документа |
| --- | --- |
| Профессиональный стандарт (при наличии) | Специалист в области обеспечения строительного производства материалами и конструкциями (Приказ Минтруда России от 07.07.2022 N 400н) |
| Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации (при наличии) |  |
| Квалификационная характеристика, связанная с видом профессиональной деятельности |  |

- Трудовые функции (профессиональные задачи, обязанности) и их характеристики:

| № | Код (при наличии профессионального стандарта) | Наименование трудовой функции (профессиональной задачи, обязанности) | Трудовые действия | Необходимые умения | Необходимые знания | Дополнительные сведения (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C/01.6 | Организация поставок материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства | Определение потребности в материальных ресурсах, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Определение лимитов расхода материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Планирование потребности в материальных ресурсах, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Подготовка технической части договоров, аукционов, конкурсов для закупки материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Подготовка предложений по форме организации закупок материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Формирование и ведение сведений, документов и материалов по определению плановой потребности в материальных ресурсах, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства (при ее наличии), в форме графических и текстовых данных | Анализировать проектную и организационно-технологическую документацию в области определения потребности в материальных ресурсах, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Применять нормативные технические и справочные документы для расчета потребности в материальных ресурсах, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Координировать потребность в материальных ресурсах с календарными сроками производства работ на объекте капитального строительства Выполнять сводный расчет потребности в номенклатуре и объемах материальных ресурсах, используемых при производстве работ на объекте строительства Осуществлять расчет лимитов расхода материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Осуществлять расчет потребности участков строительства в материальных ресурсах Выбирать оптимальные предложения по форме организации закупок материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Разрабатывать и оформлять требования к техническим характеристикам и показателям качества закупаемых материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Оформлять документацию для проведения ценовых котировок и электронных аукционов Передавать для публикации на специализированных платформах конкурсную документацию на поставку материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Применять специализированные программные средства учета материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Представлять сведения, документы и материалы по определению плановой потребности в материальных ресурсах, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства (при ее наличии), в форме графических и текстовых данных Применять программную платформу технологии информационного моделирования Осуществлять производственную коммуникацию в строительной организации, организовывать и проводить технические совещания по вопросам закупок материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства | Требования нормативных технических и справочных документов к материальным ресурсам, используемым при производстве работ на объекте капитального строительства Нормативные показатели потребности в материальных ресурсах при производстве работ на объекте капитального строительства Виды и технические характеристики основных материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Методы и средства календарного планирования производства работ на объекте капитального строительства Нормативные правовые акты по контрактной системе в сфере закупок материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Нормативные правовые акты по проведению отбора поставщиков материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Порядок оформления контрактов на закупку материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Основные специализированные программные средства учета материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Правила описания компонентов информационной модели объекта капитального строительства (при ее наличии) Правила формирования информационной модели объекта капитального строительства на различных стадиях жизненного цикла (при ее наличии) Правила обмена между информационной моделью объекта капитального строительства и моделями, используемыми в программных комплексах Форматы представления электронных документов информационной модели объекта капитального строительства (при ее наличии) Методы и средства производственной коммуникации в строительстве |  |
| 2 | C/02.6 | Разработка и контроль соблюдения норм запаса материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства | Составление перечня нормируемых материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Определение нормативных остатков, сверхнормативных и аварийных запасов материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Контроль наличия на складах нормативных запасов материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Осуществление выборочного контроля работы складов материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства | Применять нормативные технические и справочные документы для нормирования расхода материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Анализировать проектную и организационно-технологическую документацию для расчета нормативных остатков, сверхнормативных и аварийных запасов материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Выполнять расчет нормативных остатков, сверхнормативных и аварийных запасов материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Проводить документальный, визуальный и инструментальный контроль работы складов Проводить на складах визуальный и инструментальный контроль нормативных остатков, сверхнормативных и аварийных запасов материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Применять специализированные программные средства для складского учета материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Осуществлять производственную коммуникацию в строительной организации | Требования нормативных технических, методических и справочных документов к нормированию запасов материальных ресурсов Методы и средства расчета нормируемых остатков, сверхнормативных и аварийных запасов материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Требования нормативных технических и руководящих документов к содержанию, порядку проведения и оформлению результатов складского учета материальных ресурсов строительной организации Требования нормативных технических и руководящих документов к условиям хранения материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Требования нормативных технических и руководящих документов к условиям безопасности и сохранности материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Требования нормативных технических и руководящих документов к складированию материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Основные специализированные программные средства для складского учета материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Методы и средства производственной коммуникации в строительстве |  |
| 3 | C/03.6 | Планирование, распределение и контроль расходования материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства | Определение потребности в материальных ресурсах при производстве работ на участках объекта капитального строительства Определение лимитов по видам материальных ресурсов, используемых на участках объекта капитального строительства Организация и контроль учета фактического расходования материальных ресурсов, используемых на участках строительства объекта капитального строительства Выявление отклонений фактического расхода материальных ресурсов, используемых на участках объекта капитального строительства, от плановых показателей Организация и контроль осуществления оперативных мер, направленных на ликвидацию отклонений фактического расхода материальных ресурсов, используемых на участках объекта капитального строительства, от плановых показателей Подготовка учетной и отчетной документации о распределении и расходовании материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства | Применять нормативные технические и справочные документы для расчета потребности в материальных ресурсах, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Применять необходимые нормативные технические и справочные документы в области определения лимитов материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Разрабатывать лимиты материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Выполнять расчеты потребности участков строительства в материальных ресурсах, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Координировать работы по определению плановой потребности в материальных ресурсах, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Осуществлять расчет сводной плановой потребности в материальных ресурсах, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Составлять и оформлять планы и графики распределения материальных ресурсов, используемых при производстве работ, между участками строительства Анализировать отклонения фактического расхода материальных ресурсов, используемых на участках объекта капитального строительства, от плановых показателей Рассчитывать фактический расход материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства, от выделенных лимитов Вырабатывать меры для ликвидации причин перерасхода материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Применять специализированные программные средства учета материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Осуществлять производственную коммуникацию в строительной организации | Требования нормативных технических документов к материальным ресурсам, используемым при производстве работ на объекте капитального строительства Требования нормативных технических и методических документов к определению лимитов материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Требования нормативно-технических и руководящих документов к составу и оформлению учетной и отчетной документации при производстве работ на объекте капитального строительства Методы и средства рационального расходования материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Методы и средства расчета лимитов материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Методы и средства расчета фактического расходования материальных ресурсах, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Основные специализированные программные средства для учета материальных ресурсов, используемых при производстве работ на участке строительства Методы и средства производственной коммуникации в строительстве |  |
| 4 | C/04.6 | Организация и контроль ведения учетной и отчетной документации по поставке, распределению и расходованию материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства | Контроль своевременности, полноты и качества оформления учетной и отчетной документации по поставке и расходованию материальных ресурсов, используемых при производстве работ на участках объекта капитального строительства Подготовка сводной учетной и отчетной документации о движении материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Разработка рекомендаций по оптимизации движения и повышению экономической эффективности использования материальных ресурсов при производстве работ на объекте капитального строительства Формирование и ведение сведений, документов и материалов о движении материальных ресурсов на объекте капитального строительства, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства (при ее наличии), в форме графических и текстовых данных | Анализировать учетную и отчетную документацию о движении материальных ресурсов, используемых на объекте капитального строительства Составлять и оформлять сводные отчеты о движении материальных ресурсов, используемых на объекте капитального строительства Определять и применять показатели оптимизации и экономической эффективности использования материальных ресурсов на объекте капитального строительства Осуществлять технико-экономический анализ результатов мероприятий, направленных на повышение эффективности использования материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Разрабатывать методы и средства повышения экономической эффективности использования материальных ресурсов на объекте капитального строительства Представлять сведения, документы и материалы о движении материальных ресурсов на объекте капитального строительства, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства (при ее наличии), в форме графических и текстовых данных Применять программную платформу технологии информационного моделирования | Требования нормативных технических документов к материальным ресурсам, используемым при производстве работ на участке строительства Требования методических документов к содержанию, порядку проведения и оформлению результатов учета материальных ресурсов, используемых на объекте капитального строительства Требования методических документов к содержанию, порядку проведения и оформлению материальных отчетов о движении материальных ресурсов, используемых на объекте капитального строительства Виды и технические характеристики основных материальных ресурсов, используемых при производстве работ на объекте капитального строительства Факторы, оказывающие влияние на экономическую эффективность использования материальных ресурсов на объекте капитального строительства Методы и средства оптимизации движения материальных ресурсов, используемых на объекте капитального строительства Организационные, технические и экономические методы повышения эффективности использования материальных ресурсов на объекте капитального строительства Правила описания компонентов информационной модели объекта капитального строительства (при ее наличии) Правила формирования информационной модели объекта капитального строительства на различных стадиях жизненного цикла (при ее наличии) Правила обмена между информационной моделью объекта капитального строительства и моделями, используемыми в программных комплексах Форматы представления электронных документов информационной модели объекта капитального строительства (при ее наличии) |  |

Возможные наименования должностей, профессий и иные дополнительные характеристики:

| Связанные с квалификацией наименования должностей, профессий, специальностей, групп, видов деятельности, компетенций и т.п. | Документ, цифровой ресурс | Код по документу (ресурсу) | Полное наименование и реквизиты документа (адрес ресурса) |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель отдела комплектации | ОКЗ | 1324 | Руководители служб по снабжению, распространению товаров и аналогичным видам деятельности |
|  | ЕКС | - | Инженер Экономист |
|  | ОКПДТР | 27744 | Экономист по материально-техническому снабжению |
|  | ОКСО | 2.08.03.01 5.38.03.01 | Строительство Экономика |

- Основные пути получения квалификации:

Высшее образование - бакалавриат или Высшее образование - бакалавриат (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности

Опыт практической работы (стаж работы и особые требования (при необходимости), возможные варианты):

Не менее пяти лет в области обеспечения строительного производства материальными ресурсами

Неформальное образование и самообразование (возможные варианты):

-

- Особые условия допуска к работе:

-

12. Наличие специального права в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимого для выполнения работы (при наличии)

-

13. Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по квалификации:

- Документ, подтверждающий наличие высшего образования – бакалавриат

- Документ, подтверждающий наличие опыта работы не менее пяти лет в области строительства

Или

- Документ, подтверждающий наличие высшего образования - бакалавриат (непрофильное)

- Документ, подтверждающий наличие дополнительного профессионального образования - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности

- Документ, подтверждающий наличие опыта работы не менее пяти лет в области строительства

| - Срок действия свидетельства: | 3 | года |
| --- | --- | --- |

Присваивается Национальным агентством при внесении в реестр информации о наименовании квалификации и требованиях к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации

В соответствии с Приказом Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов"

В соответствии с Приказом Минтруда от 29.09.2014 N 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)"

Заполняется при наличии профессионального стандарта

Присваивается Национальным агентством после подписание Приказа об утверждении квалификации

В случае разработки проектов квалификаций на основании проекта профессионального стандарта, на этапе рассмотрения проектов квалификаций указывается наименование проекта профессионального стандарта и реквизиты протокола Совета о его одобрении (после утверждения профессионального стандарта и его регистрации в Минюсте России Национальным агентством вносится окончательное наименование и реквизиты утвержденного профессионального стандарта)